**Перечень объектов, планируемых к реализации в 2019 году в рамках национального проекта**

 **«Безопасные и качественные автомобильные дороги»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Наименование автомобильной дороги (улицы)** | **Адрес участка** | **Вид работ** | **Мощность работ** | **Стоимость (тыс. руб.)** |
| **Начало (км+м)** | **Конец (км+м)** | **Значение** | **Ед. изм.**  | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **Всего** |
| **1.** | ул. Ленина | 0+960 | 1+013 | капитальный ремонт  | 0,053 | км | 5 765,009 | 0,0 | 2 470,18 | 8 235,727 |
| **2.** | ул. Отке  | 0+251 | 0+432 | капитальный ремонт | 0,2 | км | 10 674,740 | 0,0 | 4 574,889 | 15 249,629 |
| **3.** | ул. Партизанская | 0+260 | 0+360 | капитальный ремонт  | 0,1 | км | 5 841,534 | 0,0 | 2 503,514 | 8 345,048 |
| **4.** | ул. Энергетиков | 0+393 |  0+506 | капитальный ремонт | 0,1 | км | 13 362,712 | 0,0 | 2 239,257 | 15 601,969 |
| **5.** | Подъезд к ГМ ТЭЦ | 0+000 | 0+210 | ремонт покрытия проезжей части | 0,2 | км | 1813,783 | 0,0 | 777,335 | 2 591,118 |
| **6.** | Подъезд к кладбищу | 0+000 | 0+284 | ремонт покрытия проезжей части | 0,3 | км | 1 637,068 | 0,0 | 701,600 | 2 338,668 |
| **7.** | Подъезд к полигону ТБО | 0+000 | 0+157 | ремонт покрытия проезжей части | 0,2 | км | 905,155 | 0,0 | 387,923 | 1 293,078 |
| **8.** | Подъезд до 8 причала от 26 км а/д «Автоподъезд до аэропорта от г. Анадырь» | 1+781 | 3+533 | ремонт покрытия проезжей части | 1,8 | км | 0,0 | 12 045,3 | 0,0 | 12 045,3 |
| **9.** | Подъезд до 10 причала от 29 км а/д «Автоподъезд до аэропорта от г. Анадырь» | 0+000 | 3+831 | ремонт покрытия проезжей части  | 3,8 | км | 0,0 | 11 469,6 | 0,0 | 11 469,6 |
| **10.** | Эгвекинот-Мыс Шмидта | 5+500 | 11+016 | ремонт покрытия проезжей части | 5,5 | км | 5 732,5 | 5 467,5 | 0,0 | 11 200,0 |
| **ИТОГО:**  | 12,253 | км  | 45 732,5 | 28 982,4 | 13 655,2 | 88 370,1 |