1. **О ходе реализации регионального проекта «Жильё» в Чукотском автономном округе**

Паспортом федерального проекта «Жилье» региону установлены следующие целевые показатели (в рамках дополнительного соглашения с Минстроем РФ от 15.12.2020):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| Объём жил.  стр-ва, тыс.кв.м | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

В 2019 году в Чукотском автономном округе введены в эксплуатацию:



6-квартирный МКД в с. Анюйск Билибинского муниципального района

Общая площадь -380,6 м2

Общая пл. жил – 339,2 м2

Общая пл. неж. –41,4 м2

Кол-во 1 ком.кв -2/70,2 м2

Кол-во 2 ком.кв-2/118,3 м2

Кол-во 3 ком.кв-2/150,7 м2



12-квартирный жилой дом в селе Канчалан Анадырского района Чукотского автономного округа

Общая площадь -803,8 м2

Общая пл. жил. – 723,2 м2

Общая пл. неж. –80,6 м2

Кол-во 1 ком.кв -4/322 м2

Кол-во 2 ком.кв -4/236 м2

Кол-во 3 ком.кв-4/165,2 м2

Общий ввод жилья составил – 1,1 тыс. кв. м. Все МКД построены в рамках мероприятий Государственной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Чукотском автономном округе»

В 2020 году в Чукотском автономном округе введены в эксплуатацию:



Многоквартирный дом п. Угольные копи, ул. Первомайская, д. 15

Строительный объем–3103,4 м3;

Общая площадь – 754,7 м2;

Площадь жилых – 624,1 м2;

Площадь нежилых – 130,6 м2;

Кол-во квартир 11;

Кол-во 2 ком.кв -10/561,4

Кол-во 3 ком.кв-1/62,7

Жилые помещения приобретены Администрацией Анадырского муниципального района для обеспечения жильём медицинских специалистов.



14-квартирный жилой дом в селе Канчалан ул. Школьная дом 18

Стр-ый объем–3927,9 м3;

Общая площадь – 782,6 м2;

Площадь жилых – 695,6 м2;

МКД построен в рамках мероприятий Государственной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Чукотском автономном округе»



6-квартирный жилой дом в селе Анюйск ул. Полярная дом 11

Стр-ый объем–2942,1 м3;

Общая площадь – 386,94 м2;

Площадь жилых – 339,0 м2;

МКД построен в рамках мероприятий Государственной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Чукотском автономном округе»

Общий ввод жилья составил – 1,7 тыс. кв. м.