В рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году на территории Чукотского автономного округа запланирован ремонт 8 объектов, в том числе:

- 7 объектов городской агломерации Анадырь общей протяженностью 3,2км:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Протяженность, км** | **Стоимость, тыс. руб.** |
| 1 | Строительство автомобильной дороги от ул. Рультытегина до ул. Энергетиков в г. Анадырь | 0,816 | 26 089,5 |
| 2 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Энергетиков км 0+758 - км 1+330 | 0,572 | 55 932,5 |
| 3 | Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к рыббазе № 2 км 0+000 - км 2+301" | 2,301 | 28 307,0 |
| 4 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Рультытегина км 1+490 - км 1+620 | 0,13 | 15 784,6 |
| 5 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Колхозная км 0+700 - км 1+217\* | 0,517 | 31 949,7 |
| 6 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Горького км 0+000 - км 0+162\* | 0,170 | 17 463,1 |
| 7 | Ремонт участка подъезда к комплексу на горе Михаила км 0+000 - км 4+685\* | 4,685 | 59 994,0 |
| **Итого:** | **9,191** | **235 520,4** |

\*Объекты 2021 года, срок реализации которых перенесен в связи с погодными условиями на 2022 год.

Объем финансирования дорожных работ, выполняемых в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году составляет 204 457,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 178 420,6 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 26 036,8 тыс. рублей.

- объекты, указанные в пунктах 5 и 6 финансируются за счет средств окружного бюджета, выделенных в 2021 году.

В рамках реализации мероприятий регионального проекта **«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»** в 2022 году планируется обеспечить разработку документов транспортного планирования, включающих в себя разработку программ комплексного развития транспортной инфраструктуры и комплексной схемы организации транспорта. Проведение конкурсных процедур по данному мероприятию планируется во втором квартале 2022 года.

В рамках  регионального проекта **«Безопасность дорожного движения»** в 2022 году планируется реализация следующих мероприятий:

- приобретение технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;

- участие во всероссийских массовых мероприятиях с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении.