ПРАВИТЕЛЬСТВО   ЧУКОТСКОГО  АВТОНОМНОГО  ОКРУГА

# Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

| от | 18 июля 2022 года | № | 353-рп | г. Анадырь |
| --- | --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в Приложение 2 к Распоряжению Правительства Чукотского автономного округа от 31 августа 2021 года № 358-рп

В целях уточнения отдельных положений правового акта Чукотского автономного округа:

1.	Внести в Приложение 2 к Распоряжению Правительства Чукотского автономного округа от 31 августа 2021 года № 358-рп «О принятии решения о реализации проекта государственно-частного партнерства» следующие изменения:

1)	в разделе 1 «Элементы Соглашения, определяющие форму государственно-частного партнерства»:

пункты 1.1 – 1.3 изложить в следующей редакции:

«1.1. Проектирование и строительство объекта Соглашения частным партнером в соответствии со следующим графиком:

| № п/п | Основные мероприятия | Срок (количество месяцев с даты заключения Соглашения) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стадия проектирования: | 3 |
| 1.1. | Выполнение предварительных условий начала проектирования (поиск проектной организации, согласование технического задания на проектирование) | не более 1 |
| 1.2. | Выполнение работ по изысканиям, разработке проектно-сметной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документаций и результатов изысканий | не более 3 |
| 2. | Стадия строительства: | 14 |

| 2.1. | Выполнение предварительных условий начала стадии строительства (получение необходимых разрешений, поиск подрядной организации, предоставление публичному партнеру обеспечения исполнения обязательств по строительству) | не более 4 |
| --- | --- | --- |
| 2.2. | Строительство, получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта Соглашения, приемка объекта Соглашения, подписание акта первоначальной приёмки объекта Соглашения | не более 10 |

1.2. Осуществление частным партнером частичного финансирования создания (включая проектирование и строительства) объекта Соглашения в соответствии со следующим графиком:

2021 год – 11 571,9 тыс. рублей;

2022 год – 474 464,1 тыс. рублей.

1.3. Осуществление частным партнером частичного финансирования технического обслуживания объекта Соглашения в соответствии со следующим графиком:

2023 год – 10 164,0 тыс. рублей;

2024 год – 10 668,0 тыс. рублей;

2025 год – 10 155,0 тыс. рублей.»;

пункт 1.8 изложить в следующей редакции:

«1.8. Обеспечение публичным партнером частичного финансирования технического обслуживания (эксплуатационный платеж) объекта Соглашения в соответствии со следующим графиком:

2023 год – 35 082,0 тыс. рублей;

2024 год – 35 393,0 тыс. рублей;

2025 год – 32 287,0 тыс. рублей.»;

2)	в разделе 3 «Значение критериев эффективности проекта государственно-частного партнерства по финансированию, проектированию, созданию и техническому обслуживанию объекта здравоохранения «Инфекционный корпус в пгт. Угольные Копи» и значения показателей его сравнительного преимущества, на основании которых получено положительное заключение уполномоченного органа, а также обязательства сторон по реализации Соглашения в соответствии с этими значениями»:

в пункте 3.1 слова «11 057 392 рублей» заменить словами «13 568 378 рублей»;

в пункте 3.3 цифры «0,066» заменить цифрами «0,059»;

3)	в разделе 4 Сведения об объекте Соглашения, в том числе его технико-экономические показатели»:

в пункте 12 таблицы пункта 4.2 «Основные параметры объекта Соглашения» слова «180 000,0 тыс. рублей» заменить словами «310 000,0 тыс. рублей»;

пункт 4.3 изложить в следующей редакции:

«4.3. Перечень оборудования:

| № п/п | Наименование оборудования | Запрашиваемые характеристики/модель | Кол-во, шт. | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12-и канальный компьютерный электрокардиограф | Поли-Спектр 8/Е | 1 | 230 100,00 |
|  | Аппарат искусственной вентиляции легких | HAMILTON C-2 | 4 | 3 952 700,29 |
|  | Аспиратор (отсасыватель) хирургический | В-80А | 4 | 120 120,00 |
|  | Банкетка 2-местная, мягкая | 262 | 4 | 11 601,20 |
|  | Дезкамера | КВФЭ-1,5/0,9 | 1 | 774 800,00 |
|  | Дефибриллятор кардиосинхронизированный | HeartStartFRx | 4 | 501 400,00 |
|  | Кипятильник для воды | PU-100 | 1 | 10 350,00 |
|  | Кровать медицинская | КМ.101.51.09.00 винт | 11 | 1 146 750,00 |
|  | Кровать медицинская функциональная | Hill-Rom 900 | 4 | 1 333 200,00 |
|  | Кушетка медицинская | КМС.01.00 | 3 | 37 785,50 |
|  | Лампа бактерицидная | ОБН-150 | 65 | 204 590,75 |
|  | Лампа бестеневая однокупольная передвижная | ЭМАЛЕД 300 | 4 | 408 720,00 |
|  | Машина швейная | Brother RS-100S | 1 | 16 100,00 |
|  | Многофункциональное устройство (принтер, сканер, копир) | LaserJet Pro MFP M28a RU Блок HP 290 G2+Монитор | 7 | 805 000,00 |
|  | Монитор информационный | LG | 3 | 348 450,00 |
|  | Монитор прикроватный для контроля физиологических параметров (электрокардиограмма, непрямое измерение артериального давления, SpO2, капнография, инвазивного мониторинга артериального давления) | МПР 6-03 Р 3 | 4 | 775 598,33 |
|  | Морозильник горизонтальный для медотходов | FROSTOR F400S | 1 | 49 565,00 |
|  | Насос инфузионный роликовый (инфузомат) | DF12M | 8 | 1 497 600,00 |
|  | Насос шприцевой инфузионный (дозатор лекарственных средств) | 2016 | 8 | 1 497 600,00 |
|  | Настольная лампа |  | 2 | 8 970,00 |
|  | Негатоскоп | НГС-1 (АМС 494.10.000) | 3 | 31 395,00 |
|  | Печь микроволновая | JT 379 IX | 1 | 29 210,00 |
|  | Печь микроволновая для столовой | WD900DI-M23B | 1 | 18 400,00 |
|  | Прибор для упаковки методом термосварки | HAWO hm 800 DC | 1 | 47 380,00 |
|  | ПЭВМ с монитором 21", клавиатурой, мышью, ПО, ИБП | Блок HP 290 G2+Монитор DELL E2016HV 19.5"+OKLICK (клавиатура+мышь)+ИБП Back-UPS Pro 550 | 10 | 805 000,00 |
|  | Рабочий стол с двумя моечными ваннами для дезинфекции посуды | МВР (1200*600*850, с двумя мойками) | 2 | 219 960,00 |
|  | Рециркулятор бактерицидный | Дезар-3 | 48 | 651 360,00 |
|  | Ростомер | РМ-1 | 1 | 6 900,00 |
|  | Сканер ультразвуковой для выполнения катетеризации центральных вен и проводниковой анестезии | DC-7 (лин, конв) | 1 | 3 820 185,60 |
|  | Стеллаж модульный | СМ-8/6Н-430 | 3 | 113 724,00 |
|  | Стеллаж сборно-разборный с 4 полками (металл) | AR-CT1 | 18 | 391 996,80 |
|  | Стерилизатор-автоклав | Стерилизатор воздушный ГП-40 МО | 2 | 112 840,00 |
|  | Стирально-отжимная машина «Барьерного» типа на 30 кг | ЛБ-30 / ЛБ-30П | 1 | 1 828 155,00 |
|  | Стол | СП.05.01 | 7 | 112 486,92 |
|  | Стол двухтумбовый | СК.02.05 | 9 | 133 113,24 |
|  | Стол для заседаний |  | 1 | 35 982,96 |
|  | Стол для оборудования | ЛАБ-1500 Лкв | 2 | 30 591,60 |
|  | Стол для швейного оборудования | Стол швейный Комфорт Компакт | 1 | 20 700,00 |
|  | Стол медсестры | СК.01.04 | 1 | 7 257,12 |
|  | Стол открытый | СО-15/6-430 | 2 | 54 990,00 |
|  | Стол прикроватный | СН.01.00 | 4 | 161 529,99 |
|  | Стол производственный |  | 9 | 193 050,00 |
|  | Стол усиленный (нагрузка 120 кг) | СЛВУп-У | 1 | 66 295,38 |
|  | Столик журнальный | Комус | 4 | 89 537,76 |
|  | Столик надкроватный | СН-03-ДЗМО | 12 | 484 589,98 |
|  | Телефонный аппарат | KX-TS2362 | 8 | 32 200,00 |
|  | Тумба под принтер (прикроватная) | ТМ.09.00 | 6 | 53 454,96 |
|  | Тумба с двойной мойкой (комплект: сифон с локтевым смесителем) + Шкаф настенный навесной | AR-24 AR-52 | 4 | 264 538,56 |
|  | Тумба с мойкой и рабочей поверхностью (комплект: сифон с локтевым смесителем) + Шкаф настенный навесной | AR-26 AR-52 | 1 | 84 264,96 |
|  | Тумба с подвесным ящиком | AR-25 AR-52 | 1 | 43 851,60 |
|  | УЗ сканер переносной | М-7 | 1 | 4 941 300,00 |
|  | Устройство автоматическое для сердечно-легочной реанимации | Lucas 2 | 4 | 7 800 000,00 |
|  | Утилизатор (Балтнер Шредер) | Балтнер-Ш15 | 1 | 4 420 000,00 |
|  | Утюг | Bosch | 2 | 16 560,00 |
|  | Фен настенный |  | 7 | 42 665,00 |
|  | Холодильник 2-х камерный | ХМ 4214-000 | 1 | 34 730,00 |
|  | Холодильник двухкамерный с температурой морозильной камеры не менее -18 °C | М 7184-003 | 3 | 93 150,00 |
|  | Холодильник однокамерный | МХТЭ 30-01 | 4 | 29 118,00 |
|  | Холодильник фармацевтический | ХЛ-340 | 2 | 137 310,00 |
|  | Холодильный шкаф | СМ107-S (ШХ-0.7) | 1 | 86 819,25 |
|  | Чайник электрический |  | 1 | 874,00 |
|  | Шкаф для документов | ШК.13.02 | 8 | 165 659,52 |
|  | Шкаф для медикаментов | ШМ 1.302 | 9 | 197 262,00 |
|  | Шкаф для хозяйственного инвентаря | ШМО.02.00 | 5 | 70 582,20 |
|  | Шкаф медицинский для белья | ШОК-Л-02 | 2 | 51 966,72 |
|  | Шкаф палатный | ШК.36.00 | 11 | 134 191,20 |
|  | Шкаф-стеллаж для одноразовой одежды | ШМ-3-«Диакомс» | 4 | 79 092,00 |
|  | Шкафчик для переодевания | LE-22 | 16 | 270 391,68 |
|  | Электрокардиограф одноканальный, трехканальный портативный | ЭК12Т-01-РД | 4 | 920 400,00 |
|  | Электрокардиостимулятор (кардиостимулятор) наружный | ЭКСТАЙМ-2 | 4 | 555 680,00 |
|  | Электронные медицинские весы с ростомером | Tanita WB-3000 | 1 | 51 635,00 |
|  | Компьютерный томограф 32 среза SUPRIA 32 5.0 LT (HITACHI Medical Systems), в составе: 1) Сканирующее устройство в сборе: Гентри с апертурой 75см Угол наклона +/-30 градусов Генератор 51кВт 2) CT WT21 Стол пациента. Высота: от 45 до 100см. | SUPRIA | 1 | 58 000 000,00 |
|  | Телевизор ЖК 47" |  | 1 | 83 237,00 |
|  | Телевизор Ж/К-22'' | LG22LU4000 | 5 | 149 494,25 |
|  | Анализатор глюкозы в крови портативный | OptiumOmega | 1 | 1 748,00 |
|  | Баллон газовый кислородный объемом не менее 1 л |  | 4 | 13 800,00 |
|  | Бесконтактный дозатор антисептика или жидкого мыла на стену, 1000 мл. | UD-9000 | 58 | 760 380,00 |
|  | Вешалка для средств рентгенозащиты усиленная с настенным креплением |  | 2 | 34 500,00 |
|  | Вешалка напольная |  | 10 | 46 805,00 |
|  | Вешалка настенная гардеробная на 7 крючков | B2-5-7/Bl | 9 | 5 175,00 |
|  | Держатель для полотенец |  | 10 | 7 130,00 |
|  | Держатель для туалетной бумаги | арт.BXG-PD-8011 | 11 | 15 180,00 |
|  | Держатель отдельных бумажных полотенец, 500 шт. | BXG-PDM-8087 | 43 | 42 527,00 |
|  | Дозатор жидкого мыла, 800 мл. | DTN101 | 1 | 6 888,50 |
|  | Доска гладильная |  | 2 | 2 760,00 |
|  | Дыхательный мешок для ручной искусственной вентиляции легких с набором масок различных размеров от 1 до 5 и различных объемов 250мл, 500мл, 750мл, 1000 мл | Venticare | 4 | 97 980,00 |
|  | Емкость для медотходов на 15л |  | 8 | 20 240,00 |
|  | Зеркало с полочкой | Лидия | 43 | 49 450,00 |
|  | Измеритель артериального давления |  | 4 | 13 800,00 |
|  | Комплект одежды защитной для работы в очагах особо опасной инфекции |  | 2 | 4 600,00 |
|  | Комплект уборочного инвентаря | арт.21009K6 | 8 | 296 700,00 |
|  | Контейнер для сбора медицинских отходов |  | 3 | 25 530,00 |
|  | Корзина для бумаги |  | 4 | 1 288,00 |
|  | Корзина для использованных бумажных полотенец, 20 л | ЕПМ-03 | 43 | 1 623 938,00 |
|  | Корзина с педалью для мусора 5л. | BXG-TCR-5L | 12 | 22 080,00 |
|  | Кресло руководителя |  | 1 | 19 236,36 |
|  | Кронштейн для крепления TV |  | 5 | 12 075,00 |
|  | Крючок настенный двойной «улитка» | арт. MHW28 | 8 | 29 279,00 |
|  | Мешок Амбу |  | 1 | 8 625,00 |
|  | Многоразовый двухбалонный зонд-обтуратор по Блекмору |  | 4 | 2 760,00 |
|  | Набор для дренирования плевральной полости |  | 2 | 8 050,00 |
|  | Набор для катетеризации вен и сосудов однократного применения |  | 4 | 17 940,00 |
|  | Набор для слепой пункционной биопсии печени |  | 2 | 5 727,00 |
|  | Набор интубационный однократного применения | НРСП-01 | 4 | 259 440,00 |
|  | Очки защитные |  | 2 | 1 104,00 |
|  | Полка-купе с сушкой | ПКС-12/4Н-430 | 1 | 29 325,00 |
|  | Поручень двойной стационарный | С4 | 2 | 9 200,00 |
|  | Поручень настенный вертикальный (горизонтальный) | арт.ППР-09.600 | 1 | 1 840,00 |
|  | Пульсоксиметр портативный | MD 300C1 | 2 | 10 810,00 |
|  | Сейф медицинский | ASK-67T EL | 1 | 265 330,00 |
|  | Средства индивидуальной защиты (респиратор, перчатки, маска) |  | 2 | 2 300,00 |
|  | Стетофонендоскоп |  | 5 | 4 600,00 |
|  | Стетофонендоскоп типа Раппорта | Medica-421 | 4 | 4 600,00 |
|  | Столик медицинский инструментальный | СИП-2/Н"Айболит" | 5 | 218 620,09 |
|  | Стул | Стул мягкий форма "К" | 16 | 30 176,00 |
|  | Стул винтовой | ТМП-2 | 16 | 154 560,00 |
|  | Стул жесткий перфорированный S образный |  | 14 | 50 646,96 |
|  | Стул медицинский | СМ-1 "ДЗМО" | 2 | 18 985,20 |
|  | Стулья секционные перфорирован (3-х секционные) | С43201 | 7 | 90 777,96 |
|  | Судно медицинское |  | 8 | 10 120,00 |
|  | Сушилка для клеенок настенная | Арт.JCH-1352 | 1 | 1 265,00 |
|  | Сфигмоманометр (измеритель артериального давления) со взрослой и детскими манжетами механический с анероидным манометром | WA-33 | 4 | 9 200,00 |
|  | Табурет рабочий (винтовой механизм регулировки высоты сиденья) |  | 1 | 2 415,00 |
|  | Тележка для перевозки белья | ТБ.03.00 | 1 | 63 337,26 |
|  | Тележка для перевозки больных |  | 2 | 676 717,18 |
|  | Тележка для перевозки и хранения | ТВК-1 | 5 | 220 342,20 |
|  | Тележка уборочная с четырьмя съемными ведрами | арт.21009KPS | 4 | 148 350,00 |
|  | Тумба подкатная палатная | ТПК1 | 11 | 452 198,03 |
|  | Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке |  | 2 | 34 500,00 |
|  | Укладка с педикулоцидными средствами |  | 2 | 18 400,00 |
|  | Укладка универсальная для забора материала от людей и из объектов окружающей среды для исследования на особо опасные инфекционные болезни |  | 2 | 216 200,00 |
|  | Ширма | AR-А12 | 1 | 3 090,36 |
|  | Штанга с подвесными рукоятками | ШП | 2 | 34 500,00 |
|  | Штатив для внутривенных вливаний, с полкой | АТ-В02 | 15 | 175 950,00 |
|  | Щетка санитарная |  | 17 | 58 650,00 |
|  | Языкодержатель |  | 2 | 2 990,00 |
| ИТОГО | 108 484 792,43 |

»;

4)	в пункте 6.1 раздела 6 «Срок действия Соглашения» слова «48 (сорок восемь)» заменить словами «49 (сорок девять)»;

5)	в разделе 8 «Порядок и сроки возмещения расходов сторон Соглашения, в том числе в случае его досрочного расторжения»:

пункт 8.10 изложить в следующей редакции:

«8.10. В случае досрочного расторжения Соглашения публичный партнер выплачивает частному партнеру или финансирующей организации в соответствии с условиями прямого соглашения, заключенного между частным партнером, финансирующей организацией и публичным партнером (далее – прямое соглашение), компенсацию, а также возмещает частному партнеру фактически понесенные расходы в связи с исполнением Соглашения за вычетом полученных от публичного партнера платежей по Соглашению. Размер компенсации рассчитывается в соответствии с условиями прямого соглашения и не может быть меньше суммы неисполненных обязательств частного партнера перед финансирующей организацией.»;

пункт 8.12 изложить в следующей редакции:

«8.12. Выплата фактически понесенных расходов, предусмотренных пунктом 8.10 настоящего раздела, осуществляется на основании Соглашения и прямого соглашения, в соответствии с документально подтвержденными расчетами и (или) экспертной оценкой таких расходов, а в случае недостижения согласия – по итогам рассмотрения спора в судебном порядке.»;

6) пункт 14.2 раздела 14 «Порядок, условия и сроки передачи частным партнером публичному партнеру прав владения и пользования объектом Соглашения для обеспечения целей эксплуатации» изложить в следующей редакции:

«14.2. Публичный партнер осуществляет выплату частному партнеру инвестиционного платежа в форме субсидии из окружного бюджета в соответствии со следующим графиком:

2023 год – 102 557,0 тыс. рублей;

2024 год – 101 726,0 тыс. рублей;

2025 год – 93 249,0 тыс. рублей.».

2. Департаменту здравоохранения Чукотского автономного округа (Дроздова Е.А.) в срок, не превышающий один рабочий день со дня принятия настоящего распоряжения, разместить на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov) и на официальном сайте Чукотского автономного округа (чукотка.рф) настоящее распоряжение.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа (Калинова А.А.).

| Заместитель Председателя Правительства | В.В. Бочкарев |
| --- | --- |